Uitbreidingsplan

Beleidsmonitor industrieel vastgoed — Today Development

Routekaart voor doorontwikkeling

Dit document beschrijft hoe de beleidsmonitor kan groeien. Het is opgebouwd uit vier assen (bronnen, zoekdiepte, geografie, techniek) plus drie thema's (diepere analyse, meldingen, overige functies) en een gefaseerde routekaart.

Status bij schrijven: 2 bronnen, 3 gemeenten (Den Haag, Utrecht, Almere), ~1.300 signalen, online dashboard met wachtwoord.

# As 1 — Meer bronnen (breedte van informatie)

Per bron: welke indicator(en) hij vult, of de data open is, de waarde en de bouwmoeite. Volgorde = aanbevolen prioriteit.

| Bron | Indicator(en) | Open data? | Waarde | Moeite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinciale bekendmakingen (KOOP/SRU) | 1, 2, 3, 9 | Ja (al binnen bereik) | Hoog | Laag |
| Netcongestie-capaciteitskaart (Netbeheer NL) | 4 | Ja (open kaart) | Hoog | Midden |
| IBIS Bedrijventerreinen | 2 | Ja (via provincies) | Hoog | Midden |
| Omgevingsplannen — beslissingen | 3, 7, 8 | Ja (al via bekendmakingen) | Midden | Laag |
| Omgevingsplannen — live status (DSO) | 3, 7, 8 | Ja, maar complex (geo) | Midden-hoog | Hoog |
| Kadaster — perceelgrenzen/adressen (PDOK/BAG) | 6 | Ja (gratis) | Laag-midden | Midden |
| Kadaster — eigendom (BRK) | 6 | Betaald + privacy-beperkt | Hoog | Hoog/€ |
| Omgevingsdiensten — milieuvergunningen | 3, 10 | Wisselend | Midden | Hoog |
| Gemeente-/provincienieuws (RSS) | breed | Ja | Laag (ruis) | Laag |

Nuances: de besluiten over omgevingsplannen komen al binnen via de bekendmakingen; alleen de live status per locatie (DSO) ontbreekt. Bij Kadaster zijn perceelgrenzen gratis, maar eigendom is betaald en privacy-beperkt.

# As 2 — Dieper zoeken (zoekdiepte)

Hoe grondig de monitor zoekt, bepaalt of álle relevante signalen bovenkomen (recall). Een ladder van ondiep+goedkoop naar diep+duur:

| Aanpak | Recall | Kosten | Wat het is |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nu: trefwoorden + nieuwste N | matig | € | Top 6-10 recente docs per zoekterm; mist de staart. |
| 2. Dieper per zoekterm | redelijk | €€ | Alle treffers per term, niet alleen de nieuwste. |
| 3. Bredere trefwoorden + synoniemen | redelijk | € | Deels al gedaan (95 termen). |
| 4. Semantisch zoeken (embeddings) | hoog | €€ | Zoeken op betekenis; vangt docs zonder je trefwoorden. |
| 5. Breed ophalen + AI-filter | maximaal | €€€ | Alle recente docs ophalen, AI filtert. Hoogste recall. |
| 6. Volledige tekst i.p.v. fragment | diepte/doc | €€ | Lange documenten volledig laten lezen. |
| 7. Verder terug in tijd | historisch | €€ | VANAF_JAAR verlagen → trends over jaren. |
| 8. Tweede AI-pass (Opus) | diepte oordeel | €€ | Topdocumenten extra grondig analyseren. |

De grote drie keuzes: 4 (semantisch) en 5 (breed + AI-filter) verhogen écht de recall; 6/8 verdiepen de kwaliteit per document; 2/3/7 zijn graduele stappen.

# As 3 — Geografisch opschalen

| Schaal | Eenmalige kosten* | Doorlooptijd** | Techniek |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 gemeenten (nu) | — | — | huidige opzet |
| Regio (30-50 gemeenten) | €200-400 (zuinig €50-100) | uren | Haiku + planning |
| Provincie / Randstad | €400-800 | ~dag | Batch API |
| Heel NL (342) | €1.000-2.000 (zuinig €300-600) | dagen | Batch API + cloud |

* Ordegrootte, afhankelijk van model + documentaantal.  ** Vooral door API-throttling.

Advies: richt op de gemeenten waar Today actief is of wil zijn. Gericht opschalen vangt ~95% van de signalen tegen een fractie van de kosten.

# As 4 — Techniek die opschalen betaalbaar maakt

Goedkoper classificeren: claude-haiku-4-5 (~3× goedkoper), kortere tekst, prompt-caching.

Batch API: ~50% goedkoper, gemaakt voor grote volumes.

Automatische runs: wekelijks via Windows Taakplanner of GitHub Actions.

Pipeline in de cloud: verzamelen hoeft niet op de eigen pc.

# Diepere analyse (wat je mét de data doet)

Trendanalyse over tijd (neemt transformatiedruk/netcongestie toe?).

Vergelijking tussen gemeenten (benchmark vestigingsklimaat).

Verandering-detectie (alleen tonen wat nieuw is sinds vorige run).

Cross-document synthese (beleidsrichting per gemeente samenvatten).

Koppeling aan Today's portefeuille (signaal bij eigen locatie weegt zwaarder).

# Meldingen

Waarover wil je gewaarschuwd worden (de trigger):

| Trigger | Toelichting |
| --- | --- |
| Nieuw sterk risico (★4-5) | Alleen de belangrijke risico's; weinig ruis. |
| Nieuw signaal in 'jouw' gemeente | Bv. waar Today actief is. |
| Nieuw signaal op een indicator | Bv. netcongestie (indicator 4). |
| Op een trefwoord | Opgeslagen zoekopdracht. |
| Statuswijziging | Plan van ontwerp → vastgesteld. |

Hoe vaak: direct (kan druk) · wekelijkse/dagelijkse samenvatting (aanbevolen) · alleen bij iets belangrijks.

| Kanaal | Geschikt? | Moeite |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Teams (webhook) | Top voor een bedrijf (Microsoft 365) | Laag |
| E-mail | Universeel | Laag-midden |
| In het dashboard ('Nieuw'-sectie) | Geen extern kanaal | Zeer laag / gratis |
| Slack | Als jullie Slack gebruiken | Laag |

## Project-specifieke meldingen (aanbevolen — hoge waarde)

Leg Today's projectlocaties vast en krijg een gerichte melding zodra er een signaal over die locatie binnenkomt — bv. een voorbereidingsbesluit (dat ontwikkeling kan bevriezen) in die buurt.

Lijst van projecten: gemeente + locatie-aanduidingen (naam, straat, wijk, kavel).

Bij elk nieuw signaal: juiste gemeente én noemt het de projectlocatie?

Zo ja → directe melding: '⚠️ Voorbereidingsbesluit nabij [project X] in [gemeente]'.

| Niveau | Hoe | Haalbaarheid |
| --- | --- | --- |
| A. Tekst-match | projectnaam/straat/wijk in de signaaltekst herkennen | Goed haalbaar |
| B. Geo-match | plangrenzen vergelijken met het perceel | Geavanceerd (geo-data) |

Samenhang: meldingen vereisen dat de pipeline automatisch draait. De meldingen zelf zijn gratis; de kosten zitten in de geplande run.

# Overige functies

Kaartweergave (signalen op een kaart van Nederland).

Markeren & notities (afvinken, opmerkingen, status 'opgevolgd').

Gebruikersrollen (wie ziet/doet wat bij meerdere gebruikers).

Volledige-tekst zoeken (documenttekst meeopslaan).

Deduplicatie over bronnen heen.

Grafieken & Excel/PDF-export.

Engelstalige versie.

# Routekaart (gefaseerd)

Fase A — Verbreden & verdiepen: provinciale bekendmakingen + netcongestie-kaart; eventueel zoekdiepte verhogen.

Fase B — Zuinig & schaalbaar maken: Haiku + caching + Batch API.

Fase C — Gericht geografisch opschalen: gemeentenlijst van Today's werkgebied → één grote run.

Fase D — Automatiseren & melden: wekelijkse run + meldingen, inclusief project-specifieke alerts.

# Kosten- en privacy-aandachtspunten

De bronnen zijn grotendeels gratis; kosten zitten in de AI-classificatie.

Stel een maandlimiet in op console.anthropic.com (Billing → Limits).

De API-sleutel hoort in secrets, nooit in de code of op GitHub.

De online versie is een etalage; verzamelen gebeurt waar de pipeline draait.

Kadaster-eigendom en sommige geo-data zijn betaald of privacy-beperkt.